

Администрация Первоманского сельсовета

Манского района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.04. 2022г. п. Первоманск № 28

О проведении двухмесячника по благоустройству

и озеленению населенных пунктов Первоманского сельсовета

 Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Первоманского сельсовета, на основании Федерального Закона от 06.10.2006 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 7 Устава Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния с 15.04.2022 года по 15.06.2022 года.
2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1.
3. Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2.
4. Утвердить план мероприятий по проведению благоустройства населенных пунктов Первоманского сельсовета в период двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета, согласно приложению №3.
5. Разместить во всех населенных пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и гражданам принять непосредственное участие в массовых субботниках, с целью наведения надлежащего санитарного порядка на территориях предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и приусадебных участков, а также прилегающих к ним уличных территорий согласно приложению 4.
7. Административной комиссии администрации Первоманского сельсовета, усилить профилактическую работу по административным правонарушениям в сфере благоустройства.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Первоманского

сельсовета Т.А.Краснослободцева

Приложение №1 к Постановлению

Главы Первоманского сельсовета

№ 28 от 12.04.2022г

Положение о комиссии по благоустройству

1. Комиссия по благоустройству территории Первоманского сельсовета (далее Комиссия) создается для координации деятельности специалистов администрации сельсовета, депутатов Первоманского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, предприятиям, организациям, учреждениям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета.
2. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.
3. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций предприятий, учреждений о ходе работ по благоустройству.
4. Комиссия подводит итого конкурсов по благоустройству.
5. Комиссия является совещательным органом. Принятые комиссией решения утверждаются главой сельсовета.

Приложение 2 к постановлению

Главы сельсовета

от 12.04.2022г № 28

**Комиссия**

Состав комиссии по благоустройству

1. Краснослободцева Тамара Андреевна – Глава Первоманского сельсовета;
2. Катков Александр Юрьевич – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета;
3. Везо Любовь Васильевна – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета
4. Чубаров Алексанр Анатольевич – генеральный директор ООО «Жилпрогресс-1»;
5. Бурханова Татьяна Николаевна – депутат Первоманского Совета депутатов;
6. Леонова Наталья Иосифовна – депутат Манского районного Совета депутатов;
7. Циммерман Эмма Иосифовна – староста п. Ветвистый;
8. Попов Николай Константинович – староста д. Кускун.

Приложение 3 к постановлению

Главы Первоманского сельсовета

от 12.04.2022г № 28

**Перечень**

мероприятий на территории Первоманского сельсовета проводимых в рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета в

2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1 | Проведение организационно-информационного совещания с руководителями предприятий, учреждение, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по санитарной очистки и благоустройству на территории Первоманского сельсовета | 15.04.2022 г. | Администрация сельсовета |
| 1.2 | Информационное освещение хода проведения двухмесячника по благоустройству в средствах массовой информации | весь период | Администрация сельсовета |
| 1.3 | Закрепление территорий за предприятиями, организациями, учреждениями с назначением ответственных лиц | с 15.04.2022г. по 15.06.2022г. | Администрация сельсовета |
| 1.4 | Распространение обращений к жителям многоквартирных домов по проведению субботников на внутри дворовых территориях. | Апрель-июнь | Администрация сельсовета |
| 1.5 | Проведение проверок соблюдения требований правил по обеспечению благоустройства и порядка на придомовых территориях | весь период | Комиссия по благоустройству,Административная комиссия Первоманского сельсовета,администрация сельсовета |
| 1.6 | Проведение заседаний комиссий по благоустройству по вопросам хода двухмесячника, поведение итогов двумесечника по благоустройству | с 15.04.2022г. по 15.06.2022г. | Комиссия по благоустройству |
| 1. **Санитарная очистка и благоустройство территорий населенных пунктов**
 |
| 2.1. | Приведение и надлежащее состояние территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям независимо от форм собственности | с 15.04.2021г. по 15.06.2021г. | Руководители предприятий, организаций , учреждений, жители. |
| 2.2. | Приведение в порядок дорожно-знаковой информации | с 15.04.2022г. по 15.06.2022г. | Администрация сельсовета |
| 2.3. | Очистка территорий парков, водоемов | с 15.04.2022г. по 15.06.2022г. | Администрация сельсовета |
| 2.4 | Проверка состояния территорий сельских кладбищ (п. Первоманск, п. Ветвистый, д.Кускун) | с 15.05.2022г. по 15.06.2022г. | Администрация сельсовета |
| 2.5 | Проведение субботников | в назначенные дни | Администрация сельсовета |
| 2.6 | Приведение в надлежащее состояние мемориала  | до 8 мая 2022 | Администрация сельсовета МБОУ «Первоманская СШ» |
| 2.7 | Организация работы транспорта для вывоза мусора  | с 15.05.2022г. по 15.06.2022г | Региональный оператор ООО «РосТех», Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, жители Первоманского сельсовета |
| 2.8. | Побелка деревьев и бардюров на центральной улице п. Первоманск | до 08 мая 2022 г.  | Администрация Первоманского сельсовета |
| 1. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника
 |
| 3.1. |  Подведение итогов проведения весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Первоманского сельсовета | 15 июня 2022 г. | Администрация сельсовета, Комиссия по благоустройству |

Приложение 4 к постановлению

Главы сельсовета

от 12.04.2022г № 28

**Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями**.

1. Администрация Первоманского сельсовета - прилегающая территория вокруг здания сельсовета – очистка от мусора, вывоз мусора, покраска бордюр – ответственный – глава сельсовета.
2. МБОУ «Первоманская Средняя школа» - прилегающая территория, также территория вокруг забора до дороги ул. Крупской, ул. Мрачек (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы.
3. Первоманское Отделение врачебной практики – уборка всей территории больницы, прилегающей территории вокруг забора (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный руководитель.
4. Первоманский СДК - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
5. МБОУ Детский сад «Колосок» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – заведующая.
6. КГКУ «Пожарная охрана Красноярского края ПЧ 243» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
7. Филиал ГВУ «Манский районный отдел ветеринарии» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
8. ОАО Красноярскнефтепродукт АЗС № 42 - прилегающая территория вокруг до дороги Кускун-Шалинское-Нарва 13 км. (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
9. ИП Варенникова Наталья Витальевна - прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
10. ИП Артюшин Сергей Викторович - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
11. ИП Артюшин Станислав Валерьевич - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
12. ИП Бурханова Татьяна Николаевна прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
13. ИП Рогова Оксана Александровна - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
14. ИП Мамедов Талех Орудж оглы - прилегающая территория, также прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
15. ИП Кононов Денис Иванович - прилегающая территория до дороги ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
16. ИП Гербер Денис Иванович - прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
17. ИП Крайник Ирина Альбертовна - прилегающая территория к торговым рядам, до трассы М-55 Сибирь (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
18. Кускунский ФАП - прилегающая территория к ФАП до дороги ул. Трактовая (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
19. ИП Тришина Светлана Геннадьевна - прилегающая территория от здания до дороги ул. Крупской совместно с АО «Почта России» (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
20. АО «Почта России - прилегающая территория от здания до дороги ул. Крупской совместно с ИП Тришина С.Г. (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
21. ИП Мирощенко Елена Викторовна – территория до дороги Кускун-Шалинское-Нарва 13 км (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
22. ИП Коноплева Надежда Романовна – прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
23. ООО «Жилпрогресс -1» - прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.
24. РО Православный приход храма Божьей Матери в честь иконы ея «Скоропослушница» - прилегающая территория до дороги ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.