Администрация Первоманского сельсовета

Манского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04. 2023г.                                      п. Первоманск                                                    №  56

О проведении двухмесячника по благоустройству

и озеленению населенных пунктов Первоманского сельсовета

Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территорий  населенных пунктов Первоманского сельсовета, на основании Федерального Закона от 06.10.2006 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статья 7 Устава Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Провести на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния с 15.04.2023 года по 15.06.2023 года.

- Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1.

- Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2.

- Утвердить план мероприятий по проведению благоустройства населенных пунктов Первоманского сельсовета в период двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета, согласно приложению №3.

- Разместить во всех населенных пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и гражданам принять непосредственное участие в массовых субботниках, с целью наведения надлежащего санитарного порядка на территориях  предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и приусадебных участков, а также прилегающих к ним  уличных территорий согласно приложению 4.

- Административной комиссии администрации Первоманского сельсовета, усилить профилактическую работу по административным правонарушениям в сфере благоустройства.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Первоманского

сельсовета                                                                                                Т.А.Краснослободцева

Приложение №1 к Постановлению

Главы Первоманского сельсовета

№ 56 от 05.04.2023г

Положение о комиссии по благоустройству

- Комиссия по благоустройству территории Первоманского сельсовета (далее Комиссия) создается для координации деятельности специалистов администрации сельсовета, депутатов Первоманского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, предприятиям, организациям, учреждениям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета.

- Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

- Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций предприятий, учреждений о ходе работ по благоустройству.

- Комиссия подводит итого конкурсов по благоустройству.

- Комиссия является совещательным органом. Принятые комиссией решения утверждаются главой сельсовета.

Приложение 2 к постановлению

Главы сельсовета

от 05.04.2023г № 56

Комиссия

Состав комиссии по благоустройству

- Краснослободцева Тамара Андреевна – Глава Первоманского сельсовета;

- Катков Александр Юрьевич – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета;

- Коноплева Ольга Викторовна – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета

- Чубаров Александр Анатольевич – генеральный директор ООО «Жилпрогресс-1»;

- Бурханова Татьяна Николаевна – председатель Первоманского Совета депутатов;

- Леонова Наталья Иосифовна – депутат Манского районного Совета депутатов;

- Циммерман Эмма Иосифовна – староста п. Ветвистый;

- Попов Николай Константинович – староста д. Кускун.

Приложение 3 к постановлению

Главы Первоманского сельсовета

от 05.04.2023г № 56

Перечень

мероприятий на территории Первоманского сельсовета проводимых в рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета в

2023 году

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение организационно-информационного совещания с руководителями предприятий, учреждение, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по санитарной очистки и благоустройству на территории Первоманского сельсовета | 15.04.2023 г. | Администрация сельсовета |
| 1.2 | Информационное освещение хода проведения двухмесячника по благоустройству в средствах массовой информации | весь период | Администрация сельсовета |
| 1.3 | Закрепление территорий за предприятиями, организациями, учреждениями с назначением ответственных лиц | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. | Администрация сельсовета |
| 1.4 | Распространение обращений к жителям многоквартирных домов по проведению субботников на внутри дворовых территориях. | Апрель-июнь | Администрация сельсовета |
| 1.5 | Проведение проверок соблюдения требований правил по обеспечению благоустройства и порядка на придомовых территориях | весь период | Комиссия по благоустройству, Административная комиссия Первоманского сельсовета, администрация сельсовета |
| 1.6 | Проведение заседаний комиссий по благоустройству по вопросам хода двухмесячника, поведение итогов двумесечника по благоустройству | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. | Комиссия по благоустройству |
| - Санитарная очистка и благоустройство территорий населенных пунктов |  |  |  |
| 2.1. | Приведение и надлежащее состояние территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям независимо от форм собственности | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. | Руководители предприятий, организаций , учреждений, жители. |
| 2.2. | Приведение в порядок дорожно-знаковой информации | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. | Администрация сельсовета |
| 2.3. | Очистка территорий парков, водоемов | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. | Администрация сельсовета |
| 2.4 | Проверка состояния территорий сельских кладбищ (п. Первоманск, п. Ветвистый, д.Кускун) | с 15.05.2023г. по 15.06.2023г. | Администрация сельсовета |
| 2.5 | Проведение субботников | в назначенные дни | Администрация сельсовета |
| 2.6 | Приведение в надлежащее состояние мемориала | до 8 мая 2023 | Администрация сельсовета МБОУ «Первоманская СШ» |
| 2.7 | Организация работы транспорта для вывоза мусора | с 15.05.2023г. по 15.06.2023г | Региональный оператор ООО «РосТех», Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, жители Первоманского сельсовета |
| 2.8. | Побелка деревьев и бардюров на центральной улице п. Первоманск | до 08 мая 2023 г. | Администрация Первоманского сельсовета |
| - Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника |  |  |  |
| 3.1. | Подведение итогов проведения весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Первоманского сельсовета | 15 июня 2023 г. | Администрация сельсовета, Комиссия по благоустройству |

Приложение 4 к постановлению

Главы сельсовета

от 05.04.2023г №56

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями.

- Администрация  Первоманского сельсовета  - прилегающая территория вокруг здания сельсовета – очистка от мусора,  вывоз мусора, покраска бордюр – ответственный – глава сельсовета.

- МБОУ «Первоманская Средняя школа» - прилегающая территория, также территория вокруг забора до дороги ул. Крупской, ул. Мрачек (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы.

- Первоманское  Отделение врачебной практики – уборка всей территории больницы, прилегающей территории вокруг забора (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора),  ответственный руководитель.

- Первоманский СДК -  прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- МБОУ Детский сад «Колосок» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – заведующая.

- КГКУ «Пожарная охрана Красноярского края ПЧ 243» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- Филиал ГВУ «Манский районный отдел ветеринарии» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ОАО Красноярскнефтепродукт  АЗС № 42 - прилегающая территория вокруг до дороги  Кускун-Шалинское-Нарва 13 км. (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Варенникова Наталья Витальевна - прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Артюшин Сергей Викторович - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Артюшин Станислав Валерьевич - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Бурханова Татьяна Николаевна прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Рогова Оксана Александровна - прилегающая территория  до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Мамедов Талех Орудж  оглы - прилегающая территория, также прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Кононов Денис Иванович - прилегающая территория  до дороги ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Гербер Денис Иванович - прилегающая территория  до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Крайник Ирина Альбертовна - прилегающая территория к торговым рядам, до трассы М-55 Сибирь (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- Кускунский ФАП - прилегающая территория к ФАП до дороги ул. Трактовая (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Тришина Светлана Геннадьевна  - прилегающая территория от здания до дороги ул. Крупской совместно с АО «Почта России» (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- АО «Почта России  - прилегающая территория от здания  до дороги ул. Крупской совместно с ИП Тришина С.Г. (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Мирощенко Елена Викторовна – территория до дороги Кускун-Шалинское-Нарва 13 км (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ИП Коноплева Надежда Романовна – прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- ООО «Жилпрогресс -1» - прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.

- РО Православный приход храма Божьей Матери в честь иконы ея «Скоропослушница» - прилегающая территория до дороги ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.