Администрация Первоманского сельсовета

Манского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2025                                                     п. Первоманск                                                  № 92

«О внесении изменений в схему теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на период до 2039 года»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом администрация Первоманского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжени) Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края до 2039 г (далее - Схема), утвержденную Постановлением от 29.11.2022 г. N 811 "Об утверждении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на период до 2039 года

РАЗДЕЛ 4 пункт 4.2 изложить в следующей редакции;

«4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения Первоманского сельсовета на перспективу до 2039 года необходимо выполнение следующих работ:

- 2022 год -капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2);

- 2023 год - разработка проекта, строительство здания, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск;

- 2025 год - реконструкция котельного агрегата №2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2);

- 2026 год - реконструкция  бака аккумулятора подпиточной воды с заменой запорной арматуры, автоматики КИП на Котельной №2, п. Первоманск, Производственный сектор №4 зд.2

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция котельного агрегата №3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2);

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной.

Износ тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляет около 51 % общей протяженности тепловых сетей муниципальной котельной, что приводит к микроповреждениям трубопроводов тепловых сетей, вследствие чего, возникают высокие потери теплоносителя в тепловых сетях и тепловой энергии, передаваемой потребителям муниципальной котельной. С целью недопущения описанной ситуации, на перспективу до 2039 года необходимо выполнение следующих работ:

- 2023 - замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) в микрорайоне протяженностью 0,59 км в двухтрубном исполнении;

- 2024 год – реконструкция (замена) утеплителя, части трубопроводов, крышек перекрытия лотков тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Рябинского (нечетная сторона) протяженностью 0,455 км в двухтрубном исполнении;

- 2025 год - реконструкция тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Приозерной протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении;

- 2025 год - замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Тельмана протяженностью 0,11 км в двухтрубном исполнении;

- с 2027 года по 2031 год - замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) от муниципальной котельной до микрорайона протяженностью 0,67 км в двухтрубном исполнении.

Реализация выбранного приоритетного развития системы теплоснабжения Первоманского сельсовета позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования системы теплоснабжения сельсовета, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям сельсовета, оптимизировать финансовые затраты на производство тепловой энергии на территории сельсовета.»

РАЗДЕЛ 5, пункт 5.3 изложить в следующей редакции;

«5.3. Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности и уровня надежности работы системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) на перспективу до 2039 года планируется реализация следующих мероприятий:

- 2022 год - капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной;

- 2023 год - разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск;

- 2025 год - реконструкция котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной;

- 2026 год - реконструкция  бака аккумулятора подпиточной воды с заменой запорной арматуры, автоматики КИП на Котельной №2, п. Первоманск, Производственный сектор №4 зд.2

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной;

- с 2030 года по 2031 год - реконструкция  водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск;

- 2032 год - реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2033 год - реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2034 год - реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в  п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2035 год - реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки  в  п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2035 год - реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2036 год - реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый;

- 2036 год - установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая;

- 2037 год - реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро»  п. Первоманск;

- с 2038 года по 2039 год - выполнение мероприятий в соответствии с  СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4.»

РАЗДЕЛ 9, пункт 9.1 изложить в следующей редакции;

«9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию

источников тепловой энергии на каждом этапе

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) необходимы инвестиции на реализацию следующих мероприятий:

- 2022 год - капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной;

- 2023 год - Разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск;

- 2025 год - реконструкция котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной;

- 2026 год - реконструкция  бака аккумулятора подпиточной воды с заменой запорной арматуры, автоматики КИП на Котельной №2, п. Первоманск, Производственный сектор №4 зд.2

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной;

- с 2027 года по 2031 год - реконструкция муниципальной котельной с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной;

- с 2030 года по 2031 год - реконструкция  водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск;

- 2032 год - реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2033 год - реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2034 год - реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в  п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2035 год - реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки  в  п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2035 год - реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4;

- 2036 год - реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый;

- 2036 год - установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая;

- 2037 год - реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро»  п. Первоманск;

- с 2038 года по 2039 год - выполнение мероприятий в соответствии с  СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4.

Величина необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлена в пункте 16.1 Раздела «Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения)».

ГЛАВА 12, изложить в следующей редакции;

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и реконструкцию тепловых сетей муниципальной котельной на перспективу до 2039 года представлена в Таблице 58.

Таблица 58

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и реконструкцию тепловых сетей муниципальной котельной на перспективу до 2039 года

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы | Всего |
| Капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 9437,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9437,00 |
| Разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск | - | 2200,00 | - | - | - | - | - | - | 6950,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | 9437,00 | - | - | - | - | 9437,00 |
| Реконструкция бака аккумулятора подпиточной воды с заменой запорной арматуры, автоматики КИП на Котельной №2, п. Первоманск, Производственный сектор №4 зд.2 | - | - | - | - | 10320,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Приозерной протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | 7500,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Тельмана протяженностью 0,11 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 1210,00 | - | - | - | - | 1210,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | - | - | 10437,0 | - | - | 10437,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 980,00 | - | - | 980,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3450,00 | - | - | 3450,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 470,00 | - | - | 470,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3200,00 | - | - | 3200,00 |
| Реконструкция (замена) утеплителя, части трубопроводов, крышек перекрытия лотков тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Рябинского (нечетная сторона) протяженностью 0,455 км в двухтрубном исполнении | - | - | 5005,00 | - | - | - | - | - | 5005,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) в микрорайоне протяженностью 0,59 км в двухтрубном исполнении | - | 6490,00 | - | - | - | - | - | - | 6490,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) от муниципальной котельной до микрорайона протяженностью 0,67 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | - | - | 7370,00 | - | - | 7370,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от ТК1 до д. №30, п. Первоманск | - | - | - | 1085,46 | - | - | - | - | 1085,46 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Мрачека от ТК4 до д. 27 п. Первоманск (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 870,33 | - | 870,33 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д. 17 п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 1299,84 | 1299,84 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Зеленая, п. Первоманск (2026-2028г.) | - | - | - | - | 4422,74 | - | - | - | 4422,74 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Солнечная, п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 3432,68 | 3432,68 |
| Установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 1313,00 | - | 1313,00 |
| Реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро» п. Первоманск (2037г.) | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2033г.) | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2034г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500 котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск (2030-2031гг.) | - | - | - | - | - | 1600,00 | - | - | 1600,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Выполнение мероприятий в соответствии с СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2038-2039гг.) | - | - | - | - | - | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Итого по мероприятиям | 9437,0 | 8690,0 | 5005,0 | 19232,5 | 14742,74 | 27507,0 | 4783,34 | 6432,53 | 95830,1 |

- Расчет оценки объемов капитальных вложений в реконструкцию, модернизацию муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и реконструкцию тепловых сетей муниципальной котельной выполнен на основе укрупненных показателей базисных стоимостей по видам строительства, анализа объемов капитальных вложений на реализацию проектов-аналогов, в том числе на основании закупок, опубликованных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок - http://zakupki.gov.ru.

ГЛАВА 16, изложить в следующей редакции;

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной проселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и реконструкции тепловых сетей муниципальной котельной представлен в Таблице 66.

Таблица 66

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной

котельной проселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

и реконструкции тепловых сетей муниципальной котельной

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы | Всего |
| Капитальный ремонткотельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 9437,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9437,00 |
| Разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск | - | 2200,00 | - | - | - | - | - | - | 2200,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | 9437,00 | - | - | - | - | 9437,00 |
| Реконструкция бака аккумулятора подпиточной воды с заменой запорной арматуры, автоматики КИП на Котельной №2, п. Первоманск, Производственный сектор №4 зд.2 | - | - | - | - | 10320,0 | - | - | - | 10320,0 |
| Реконструкция тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Приозерной протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | 7500,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Тельмана протяженностью 0,11 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 1210,00 | - | - | - | - | 1210,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | - | - | 10437,00 | - | - | 10437,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 980,00 | - | - | 980,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3450,00 | - | - | 3450,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 470,00 | - | - | 470,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3200,00 | - | - | 3200,00 |
| Реконструкция (замена) утеплителя, части трубопроводов, крышек перекрытия лотков тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Рябинского (нечетная сторона) протяженностью 0,455 км в двухтрубном исполнении | - | - | 5005,00 | - | - | - | - | - | 5005,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) в микрорайоне протяженностью 0,59 км в двухтрубном исполнении | - | 6490,00 | - | - | - | - | - | - | 6490,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) от муниципальной котельной до микрорайона протяженностью 0,67 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | - | - | 7370,00 | - | - | 7370,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от ТК1 до д. №30, п. Первоманск | - | - | - | 1085,46 | - | - | - | - | 1085,46 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Мрачека от ТК4 до д. 27 п. Первоманск (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 870,33 | - | 870,33 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д. 17 п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 1299,84 | 1299,84 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Зеленая, п. Первоманск (2026-2028г.) | - | - | - | - | 4422,74 | - | - | - | 4422,74 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Солнечная, п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 3432,68 | 3432,68 |
| Установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 1313,00 | - | 1313,0 |
| Реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро» п. Первоманск (2037г.) | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2033г.) | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2034г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск (2030-2031гг.) | - | - | - | - | - | 1600,00 | - | - | 1600,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Выполнение мероприятий в соответствии с СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2038-2039гг.) | - | - | - | - | - | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Итого по мероприятиям | 9437 | 8690 | 5005,0 | 19232,5 | 4422,74 | 27507,0 | 4783,34 | 6432,53 | 95830,1 |

Источниками финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и реконструкции тепловых сетей муниципальной котельной являются финансовые средства инвестиционных программ.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Первоманского сельсовета		                       	        Т. А. Краснослободцева